***Гуманитарный проект***

***Государственного учреждения образования «Субочский учебно-педагогический комплекс***

***детский сад – средняя школа»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема проекта:** | | **«Уголок учёбы и здоровья»**  (Зона для обучения и отдыха детей на свежем воздухе) | | |
| **Идея проекта:** | | идея проекта заключается в обеспечении условий для формирования навыков здорового образа жизни участников образовательного процесса путем создания благоприятной среды | | |
| **Цель проекта:**  **Актуальность:**  **Задачи проекта:**  **Ожидаемые результаты, их практическая и социальная значимость:**  **Исполнители**  **Проекта:**  **Партнеры:**  **Срок реализации проекта:** | | создание на пришкольном участке зоны для обучения и активного отдыха учащихся на свежем воздухе; безопасной, здоровьесберегающей, адаптивной среды для воспитанников детского сада.  cтроительство зоны для обучения и отдыха обучающихся на свежем воздухе в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в настоящее время для нашего учебно-педагогического комплекса как никогда актуальна. Территория позволяет построить площадки для обучения и отдыха обучающихся на свежем воздухе.  Реализовав проект мы:  - имеем дополнительные места для обучения (на свежем воздухе круглый год);  - благоустроенную территорию учреждения, место для отдыха детей.  Службой здоровья учреждения проводился мониторинг здоровья обучающихся, который показал: из числа дошкольников имеют I группу здоровья – 30 детей (60%), II группу здоровья – 19 детей (38%), III группу здоровья – 1 ребенок (2%). Число детей с первой группой здоровья по сравнению с 2018/2019 учебным годом уменьшилось на 5,5%, детей со второй группой здоровья увеличилось на 5,3%. Отсутствуют дети с IV группой здоровья. В школе по итогам медосмотра к I группе здоровья отнесено 52 ученика (было 51), что составило 42,6% учащихся (42,1% в 2018/2019 уч. г.); К ІІ - ой группе-62 учащихся( 50,8%), в 2018/2019 уч. г. 48,8%; к ІІІ - ей группы - 8 учащихся( 6,5%), в 2019/2019 уч. г. (7,4%); к IV - ой группе – 2 чел. (1,7%), в 2018/2019 уч. г. - 2 ученика. Состояние здоровья учащихся незначительно, но ухудшилось. Повысилось количество учеников с патологией зрения на 3,93%, повысилось количество учеников с патологией внутренних органов-на 1,1%.  Окружить детей вниманием и заботой, создать в учреждении здоровьесберегающую образовательную среду – вот та идейная основа системы работы коллектива учреждения.  - обустройство на школьном участке зоны для учёбы (установка беседки, парт для занятий); - оснащение и благоустройство территории школы и детского сада в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности (озеленение, пешеходные дорожки);  -реконструкция теневого навеса на территории детского сада;  -установка игровых комплексов, песочниц в детском саду;  -оборудование места для занятия на свежем воздухе.  -увеличение доли детей, вовлеченных в процесс обучения на свежем воздухе;  -улучшение здоровья обучающихся;  -создание условий для формирования навыков здорового образа жизни участников образовательного процесса;  -предоставление дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения обучающихся;  -повышение уровня экологической культуры, воспитание трудолюбия;  -создание условий для совместной работы, способствующей духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений;  -привлечение общественности к значимости проекта;  -улучшение окружающего ландшафта территории учреждения.  Учащиеся VII-X класса (42 учащихся), педагоги учреждения, Руководитель проекта – Предко Светлана Ивановна  1. Администрация учреждения (директор Бартновская Татьяна Михайловна)  2. Администрация ГП «Заря и К» (директор Говейно Александр Александрович)  3. Родительский комитет (председатель Ульдинович Тереза Эдмундовна)  2 года (ноябрь 2020 года - декабрь 2022 года) | | |
| **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**  **Этапы реализации проекта** | | | | | |
| **№** | **Название этапа** | | **Цель** | **Срок выполнения** | |
| 1. | Подготовительный | | Мотивация, целеполагание проекта. Изучение литературы и интернет- источников, связанных с созданием условий для формирования навыков здорового образа жизни участников образовательного процесса. Проведение анализа здоровья обучающихся учреждения. Анкетирование | сентябрь | |
| 2. | Проектировочный | | Построение схемы деятельности. Разработка проекта:  - создание проектной группы;  - составление плана;  - спонсирование. | сентябрь | |
| 3. | Практический | | Реализация проекта:  - приобретение стройматериалов и комплектующих;  - приобретение оборудования;  - приобретение семян и выращивание рассады (привлечение школьной бизнес компании, администрации ГП «Заря и К»  - закладка новых элементов ландшафтного дизайна, посадка рассады однолетних цветочно-декоративных растений с учётом непрерывности цветения;  - проведение акции «Украсим двор учреждения вместе»;  - уход за посаженными цветочными культурами;  - удаление растительных остатков однолетних цветочно-декоративных растений, обрезка, пересадка, деление многолетников, посадка луковичных растений, черенкование и выкапывание однолетних культур;  - черенкование декоративно-хвойных растений, подготовка растений к зиме (укрытие роз, клематисов, обвязывание укрывным материалом шаровидных туй);  - засушивание растений для зимней флористики, изготовление гербариев, сбор семян. | ноябрь  на протяжении сроков реализации проекта  декабрь-май  ноябрь-май  май- ноябрь  ноябрь | |
| 4. | Аналитико – коррекционный | | Анализ промежуточных результатов работы и внесение дополнений и изменений:  - в разработанный проект;  - в конструктивные формы ландшафтного дизайна;  - в ассортимент высаживаемых растений. | до 20 апреля  до 20 мая  до 20 июня | |
| 5. | Заключительный | | Сопоставление фактических и желаемых результатов.  Составление отчётов по реализации проекта. Участие в областных и республиканских конкурсах по формированию навыков здорового образа жизни участников образовательного процесса. |  | |

**Смета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. измер. | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|  | Песочница с крышкой | шт. | 4 | 173.79 | 695.16 |
|  | Качалка на пружине | шт. | 2 | 540 | 1080 |
|  | Качалка на пружине | шт. | 2 | 660 | 1320 |
|  | Игровые комплексы в виде игровых моделей | шт. | 1 | 2100 | 2100 |
|  | Стол для детских игр со скамейками | шт. | 5 | 505 | 2525 |
|  | Деревянные балки | шт. | 8 | 300 | 2400 |
|  | Цемент | т | 2 | 200 | 400 |
|  | Плитка тротуарная | м2 | 200 | 22 | 440 |
|  | Беседка | шт. | 2 |  | 8000 |
|  | Комплект парта и стул трансформер | шт. | 15 | 396 | 5940 |
| 11 | Грунт для рассады | Меш. | 5 | 14 | 70 |
| 12 | Кустарники | Шт. | 15 | 15 | 225 |
| 13 | Хвойные деревья и кустарники | Шт. | 20 | 20 | 400 |
| 14 | Контейнер для рассады | Шт. | 20 | 6 | 120 |
|  | Итого |  |  |  | 25715.16 |